十二师商品房预售资金监督管理办法

（试行）

第一条  为加强商品房预售资金管理，保护预售商品房当事人的合法权益，促进十二师房地产市场健康有序发展，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》（建设部令第131号）等有关法律法规，结合十二师实际，制定本办法。

第二条  师域内新开工的房地产开发项目，经批准预售的商品房预售资金的收存、支取及其监督管理，适用本办法。

第三条  本办法所称商品房预售资金，是指房地产开发企业（以下简称开发企业）将已取得《商品房预售许可证》的商品房出售给买受人，买受人所支付的全部购房款。

第四条  十二师住房和城乡建设局为十二师商品房预售资金监管的主管部门，并负责对违反商品房预售资金管理的行为依法进行查处。十二师住建局下属的房管部门为商品房预售资金监管实施机构（监管部门），具体负责商品房预售资金的监督管理工作。

第五条  开发企业进行商品房预售，应当取得《商品房预售许可证》。未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售或者变相预售。

第六条 开发企业在申请《商品房预售许可证》前，应当选择办理商品房预售资金监管业务的商业银行（以下简称监管银行），按照一个预售许可申请对应一个账户的原则，在监管银行设立商品房预售资金监管专用账户（以下简称监管专用账户）。

资金监管部门、监管银行、开发企业应签订商品房预售资金三方监管协议（以下简称监管协议）。监管协议应当明确商品房项目的重点监管资金标准和具体额度。

第七条  开发企业在申请《商品房预售许可证》前，应当在预售方案中明确商品房预售资金监管的以下事项：

（一）项目工程建设费用；

（二）项目用款计划；

（三）选定的监管银行，并提交监管协议；

（四）监管专用账户名称、账号；

（五）涉及的其他情况。

第八条  设立商品房预售资金监管专用账户的银行（以下简称监管银行），应当具备资金监管安全规范运行条件的商业银行，符合监管要求，可以配合资金监管部门开展商品房预售资金监管业务，与资金监管部门签订商品房预售资金监管合作协议后，提供相应的金融服务。

第九条  开发企业在取得《商品房预售许可证》后，应当将监管专用账户在商品房销售场所予以公示。

第十条 商品房预售资金应当直接存入相应的监管专用账户。开发企业和买受人签订《商品房买卖合同》时，应当明确缴款的方式及缴款的具体时间和金额。买受人申请购房贷款的，发放贷款单位应当按照借款合同约定的时间和金额将贷款直接划转至商品房预售资金监管专用账户。开发企业依据买受人提供的监管银行收款凭证为其出具购房票据。开发企业不得以任何方式直接接收或代理接收商品方预售资金。

第十一条  十二师商品房预售资金实行全程监管。

商品房预售资金分为重点监管资金和非重点监管资金。其中，用于支付建筑安装、区内配套建设等费用的商品房预售资金为重点监管资金，其余为非重点监管资金。

重点监管资金标准由住房和城乡建设局组织相关专业机构结合区域、建筑结构、用途等因素综合测定，并定期调整公布。

第十二条  进入监管专用账户的重点监管资金应当用于该商品房项目的工程建设。开发企业应当根据该商品房项目的工程建设进度，按照节点分期申请使用重点监管资金。

分期申请使用重点监管资金节点和相应额度的具体办法由住房和城乡建设局根据监管工作实际情况制定。

开发企业可以申请使用非重点监管资金，优先用于该商品房项目工程有关建设。

第十三条  开发企业申请使用重点监管资金时，应当向资金监管部门提交下列证明材料：

（一）商品房预售资金使用申请；

（二）监理单位出具的工程建设进度施工完成证明。

完成商品房工程质量竣工验收及不动产首次登记的，应当提交其证明材料。

第十四条 资金监管部门应当自收到开发企业重点监管资金使用申请之日起5个工作日内完成审核。对符合条件的，出具同意拨付证明，监管银行应当依据资金监管部门出具的同意拨付证明和传输的电子信息，于当日拨付监管资金；对不符合条件的，出具不予拨付通知书并书面说明理由。。

第十五条 有关部门依法对监管专用账户的商品房预售资金进行冻结和扣划的，监管银行有义务按照监管协议约定，向有关部门提供商品房预售资金监管有关规定及监管协议等文件，以说明商品房预售资金及监管专用账户的性质，并书面告知监管部门。

第十六条 买受人与开发企业按照规定办理相关退房手续的，由开发企业自行结算退款，购房款应当自办理退房手续后7个工作日内予以退还。退还购房款后，开发企业可以通过监管系统申请提取该套房屋留存在监管专用账户中的剩余部分监管资金。

第十七条 预售人提供虚假申报材料骗取工程建设资金，不按规定用途使用或挪用商品房预售资金监管专用账户内的款项以及直接收取商品房预售资金的，监管部门应当责令其限期改正，暂停商品房预售和预售资金拨付，并按照《城市商品房预售管理办法》的规定予以处罚，同时作为不良行为记入信用档案。

第十八条 对于开发企业有下列情形之一的，由监管部门责令期限整改，整改期间暂停预售商品房网签备案系统使用权限：

- 未按本办法规定收存或支取预收款；

- 提供虚假证明材料申请支取监管额度内的预收款；

- 其他违反预收款监管规定的行为。

对逾期未整改到位的，按照相关规定，由监管部门通报批评，纳入十二师信用网公开披露并抄送企业总部；情节严重的，开发企业及相关负责人不得以企业或个人名义参加新的出让土地竞拍活动，不得申请审批新的建设项目，暂停办理新的项目预售许可。

第十九条 监管银行擅自拨付预售人监管专用账户内款项、未将购房贷款直接划转至监管专用账户的，监管部门可按照协议约定，暂停该银行新开设监管专用账户业务。给买受人造成损失的，银行应当依法承担法律责任。

第二十条 监管部门工作人员滥用职权、玩忽职守、弄虚作假、泄露工作秘密的，有应当核准拨付资金而不及时核准、不应当核准拨付资金而核准等情形的，依法予以行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第二十一条 监管部门应当依据本办法制定实施细则，明确工作流程、办事程序，提高工作效率。

第二十二条  本办法自2020年XX月XXX日起施行。开发企业开发建设的保障性住房、人才公寓、拆迁安置项目和建筑区划内按规划配件的停车位不执行本办法。此前十二师预收款监管规定与本办法不一致的，以本办法为准。

。