附件3：

十二师提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

（以工代赈任务）绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 第十二师西山农牧场二连人居饮水管网改造以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 十二师发展和改革委员会 |  | 实施单位 |  | 西山农牧场农业和林业草原中心 | 项目建设性质 |  | 新建 |
| 资金情况（万元） | 资金来源 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 （以工代赈任务） |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额（万元） |  | 260 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：中央财政衔接资金 |  | 247 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026年实施第十二师西山农牧场二连人居饮水管网改造以工代赈项目，改造给水管网5000m，立管及入户管600m，总投资260万元，其中按工投劳投资99.02万元，该项目预计带动59名当地群众务工，主要为返乡农民工、其他农村低收入人口等，可有效解决当地劳动力就地就近就业难题，助力区域内低收入人群增收致富。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及连队 |  |  | 1处 |  |
|  |  |  |  | 人居饮水管线改造数量 |  |  | ≥5.6km |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% |  |
|  |  |  |  | 项目设计变更率 |  |  | ≤10% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% |  |
|  |  |  |  | 项目计划开始时间 |  |  | 2026年3月 |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2026年11月 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制率 |  |  | ≤100% |  |
|  |  |  |  | 项目工程费用控制率 |  |  | ≤100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动项目区人口增收 |  |  | ≥99.02万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地群众务工 |  |  | ≥59人 |  |
|  |  |  |  | 确保饮水工程安全运行，全面保障饮水安全，覆盖服务人口 |  |  | ≥728人 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 不涉及 |  |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目所在连队基础设施条件 |  |  | 持续改善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益群体满意度 |  |  | ≥95% |  |