师水保发〔2025〕5号

关于《十二师西山农牧场国能产业园区低碳转型40万千瓦光伏发电项目水土保持方案

报告书》的批复

陕西新能源发电有限公司乌鲁木齐西山分公司：

你单位提交的《十二师西山农牧场国能产业园区低碳转型40万千瓦光伏发电项目水土保持方案报告书》已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

十二师西山农牧场国能产业园区低碳转型40万千瓦光伏发电项目位于第十二师西山农牧场。本项目项目设计额定装机400MW，实际安装容量435.54524MWp，同步配建一座10%/2h（即40MW/80MWh）电化学储能。

工程总占地面积762.27公顷，其中永久占地面积为1.09公顷临时占地面积为761.18公顷。本工程总挖方49.27万立方米（表土剥离8.73万立方米），填方53.92万立方米（表土回填8.73万立方米），借方4.65万立方米，无弃方。

工程计划于2025年3月开始施工，计划于2025年12月完工，施工总工期10个月。工程总投资116161.99万元，其中土建投资80196.8万元，资金来源为资本金占总投资的20%，其余为银行贷款。

二、总体意见

（一）基本同意该项目水土保持方案。

（二）基本同意水土流失防治责任范围界定的原则、方法和结果。水土流失防治责任范围为762.27公顷，其中永久占地1.09公顷、临时占地面积761.18公顷。

（三）基本同意水土流失预测方法和预测结果。经预测，项目建设可能造成新增水土流失量为29755吨。

（四）基本同意本项目水土保持总投资为1302.52万元，其中主体工程已有水土保持措施投资为291.28万元，方案新增水土保持措施投资为1011.24万元。工程措施投资261.67万元，植物措施投资29.61万元，临时措施投资186.57万元，独立费用48.31万元，水土保持补偿费7622731元，基本预备费14.09万元。

# （五）基本同意按照项目区功能划分为7个一级水土流失防治分区，即光伏场区，集电线路区，储能区，道路工程区，站外供水管线，站外供电线路和施工生产生活区。

基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、相关要求

（一）实施监督。严格按照本方案提出的要求，切实防治水土流失，并接受水行政主管部门的监督检查。

（二）持续监测。自行或委托具有相应能力的机构承担水土保持监测任务。

（三）强化监理。落实水土保持设施监理工作，确保质量。

（四）变更报批。本项目的规模、地点等发生较大变动时，应及时修编水土保持方案，并报我局审批；水土保持初步设计报我局备案。

（五）自主验收。主动开展生产建设项目水土保持设施自主验收工作，并向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备资料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。

十二师水利局

2025年1月24日

抄送：师水政监察支队、师水文水资源管理中心

十二师水利局                            2025年1月24日印发